## Slide 1
DEEPEN × UPSTAGE HACKATHON · 팀 회의
해커톤 D-2 회의
4개 결정을 오늘 픽스한다
2026-05-14 (목) · 90~120분 · 본행사 5/16까지 D-2
5/14
회의일 (목)
오늘
120분
예상 시간
8장 가이드
5인
참여 인원
팀 전원
4개
결정 산출물
+ RNR 분배
Deepen Team · 박정현 · 남건우 · 남궁현종 · 문형서 · 한원석
Notes: 타이틀 슬라이드. 회의 동기 한 줄과 메타 4개. 디자인 변형 시 액센트 라인과 stat_grid value_color만 함께 바꾼다.

## Slide 2
WHY · 왜 이 회의가 필요한가
지금 결정하지 않으면 5/16 본행사에서 무너진다
1p 기획서는 제출됐다 (5/13). 그러나 검증 · 알고리즘 · UX · RNR이 모두 미확정이다. 이대로 빌드에 들어가면 5명이 다른 그림을 그린다.
5/13
1p 제출
✓ 완료
5/14
오늘 회의
진행 중
5/15
빌드 + 제출
23:59 마감
5/16
본행사
D-day
핵심 가드라인 3개
① LLM 교체 ≠ 알고리즘 교체
출력 형태와 작업 단위가 다르다
② Upstage 수치를 그대로 인용 X
자체 측정 수치만 슬라이드에
③ 데모 5분 = 평가의 절반
피어 투자가 평가의 50%
회의 산출물 4개
① 고정 데이터셋 (Context 1 + 8문제) ③ 부스 시연 5분 시나리오
② 알고리즘 깊이 (Upstage 부품 vs 자체) ④ RNR + 일정 (4트랙)
Source: docs/hackathon-2026/plan-1p.md, upstage-mapping.md
Notes: Complication 슬라이드. 좌측 본문+타임라인+산출물 strip, 우측 가드라인 카드. 가드라인 3개는 직전 대화의 핵심 결론.

## Slide 3
AGENDA 1 · 15 MIN
결정 2개
교육과정 문서 1개 + 평가원·교육청 8문제로
데이터를 고정한다
특정 문제 / 문서 단위 측정으로 합의. 공공 출제물만 사용. prerequisite 체인이 명시된 단일 도메인으로 한정.
PREREQUISITE 체인 · 1p 기획서의 그 한 문장
중3 판별식 → 고1 이차방정식 → 고1 이차함수 → 고2 곡선 밖 접선
결정 ① · CONTEXT 문서
A (추천)
2022 개정 수학과 교육과정 (NCIC)
B
EBSi 무료 공개 강의 자료
C
평가원 출제의도 · 해설집
결정 ② · 8문제 출처
Q1-3 고1 교육청 (3·6·9·11월)
Q4-5 평가원 수1 · 미적분
Q6 평가원 수능 · TARGET
Q7 평가원 미적분 고난도
Q8 평가원 함수극한 (distractor)
라벨링 약속
각 문제마다 1~2줄로 기록:
• 정답
• 필요한 prerequisite 노드 ID
LEAF-1 · MID-2 · TARGET …
• 학생이 막힐 만한 지점
저장:
fixed-dataset.md
출처: 평가원(kice.re.kr) · EBSi(ebsi.co.kr) · NCIC(ncic.re.kr) — 모두 공공저작물
Notes: Agenda 1. 좌상단 체인 시각화 → 좌하단 결정 카드 2개 → 우측 라벨링 약속 카드.

## Slide 4
AGENDA 2-A · 30 MIN · 가장 큰 슬롯
결정 3개
Upstage는 부품 — 차별점은
우리가 짜는 4개 알고리즘이다
Document Parse · Information Extract는 출력 형태와 작업 단위 자체가 다르다. 단순 endpoint 교체로는 절반도 못 간다.
🧩 UPSTAGE가 들어갈 곳 · 2 + 1
[P0] Document Parse
parse-pdf.ts:98 — unpdf 대체
표·수식·도표 보존
[P0] Information Extract
extract-nodes.ts:14
한국어 entity 추출 (스키마)
[옵션] Upstage Embedding
한국어 retrieval 개선
⚙️ 자체 알고리즘 · 차별점 (4개)
A1. Layout-aware chunker
표·수식 보존, heading 트리
A2. 2-stage prerequisite 엣지
IE entity + Solar CoT 관계
A3. 결손 역추적 ★ 데모 핵심
BFS → LLM scoring → top-K
A4. Confidence 정책
≥0.7 / 0.4~0.7 / <0.4
오늘 결정: ① Upstage / 자체 경계선 · ② T5 의사코드 화이트보드 1장 · ③ chunking 단위 + confidence threshold
Notes: Agenda 2-a. 좌(surface)/우(accent) 대비로 부품 vs 차별점 시각적 분리.

## Slide 5
AGENDA 2-B · 20 MIN
결정 2개
검증 PASS / FAIL 기준을 미리 정해야
fallback이 가능하다
이전 도메인 precision 수치는 노이즈. 8문제 셋으로 binary PASS/FAIL 7개만 본다. 실패 시 plan B를 회의에서 미리 픽스.
# | 테스트 | Baseline | Upstage / 자체 | PASS 기준
T1 | Context 파싱 | unpdf | Document Parse | 수식 LaTeX로 살아 있음
T2 | Entity 추출 | gpt-4o-mini | Information Extract | LEAF/MID/TARGET 다 존재
T3 | Prerequisite 엣지 | gpt-4o-mini | A2 (자체) | 핵심 엣지 4개 중 3개+
T4 | Chunk-mapping | placeholder [] | Information Extract | Q6 → TARGET conf ≥ 0.7
T5 | 결손 역추적 ★ | (없음) | A3 (자체) | Q6 오답 → LEAF-1 지목
T6 | Distractor 거부 | (없음) | A3 | Q8 → LEAF-1 잘못 지목 X
T7 | 한국어 retrieval | OpenAI emb | Upstage emb | recall@5 +5%p
🚨 FALLBACK 시나리오
T1 FAIL
전략 전면 재검토
T2 FAIL
gpt-4o-mini 유지
Solar Pro 2를 리캡으로
T3 FAIL
GPT-4o 시도
그래도 안 되면 그래프 하드코딩
T5 FAIL
'결손 후보 top-3' UX로 약화
D-1 오전 4시간 안에 T1~T5 측정. 결과는 docs/hackathon-2026/validation-2026-05-14.md에 binary로 기록.
Notes: Agenda 2-b. T5가 데모 핵심이라 표에서 별표로 강조.

## Slide 6
AGENDA 3 · 20 MIN
결정 1개
심사위원이 보는 5분을
한 컷씩 픽스한다
피어 투자가 평가 50%. 슬라이드보다 만져볼 수 있는 데모가 표를 모은다. 화면별 owner와 인터랙션을 미리 합의.
시간 | 화면 | 입력 / 액션 | 시스템 응답 | Owner
0:00 | 업로드 | Context + 8문제 드래그앤드롭 | 분류 + 파싱 진행바 | Backend
0:30 | 그래프 | (자동) | Concept-Pattern-Item 30초 렌더 | Frontend
1:30 | Q6 캔버스 | 펜으로 풀이 (오답) | LaTeX 단계 자동 인식 | Frontend
2:30 | 진단 | (자동) | LEAF-1 (판별식) + 인용 하이라이트 | 알고리즘
3:30 | 리캡 카드 | 카드 클릭 | 2분짜리 한국어 리캡 + Q1 풀이 | 알고리즘
4:30 | 복귀 | Q6 재시도 | 정답 + 그래프 highlight | Frontend
🎯 5분 안에 보여야 할 것
① 30초 룰
업로드 후 30초 안에 그래프
② 인용 가시화
'진짜 결손' 카드에 형광 인용
③ 그래프 인터랙션
노드 클릭 → prereq 따라가기
④ 5분 후 재시작 버튼
부스 반복 시연
⑤ 노트북 1대 + 큰 화면
Source: 1p 기획서 '데모 시나리오 (5분)' + Business Track OT '만져볼 수 있는 데모' 가이드
Notes: Agenda 3. 6단계 시나리오 표 + 임팩트 체크리스트.

## Slide 7
AGENDA 4 · 20 MIN
결정 2개
4개 트랙으로 5명 × 남은 2일을
분배한다
D-1(금) 빌드 + 23:59 제출, D-day(토) 본행사. 트랙은 미리 그리고, 알고리즘 결정에 따라 인원을 옮긴다.
트랙 | 작업 | 인원 | 의존성
A. Backend / Upstage | Document Parse + IE wiring (T1 · T2) | 1~2명 | API 키 확보
B. 알고리즘 (차별점) | A2 엣지 추출 + A3 결손 역추적 (T3·T5) | 1~2명 | A 트랙 출력
C. Frontend / 데모 UX | 6단계 화면 polish + tldraw 캔버스 | 1명 | 시나리오 (s6)
D. 발표 / 측정 / 제출 | 피치 덱 + README + 1p PDF + GitHub | 1명 | 전 트랙 통합
📅 남은 일정
5/14 (목) · 오늘
검증 4시간 (T1~T5)
5/15 (금)
PR 09:00 / 통합·리허설
23:59 장표·레포 제출
5/16 (토)
15:30 피치 7분
17:30 부스 데모
📦 제출물 OWNER · 트랙 D
1p 기획서 PDF · 발표 장표 PDF (~10-12장) · GitHub README · 데모 자료 (QR · 데모 계정)
마감: 5/15(금) 23:59 · 5/16(토) 15:30 피치 + 17:30 부스 데모
Notes: Agenda 4. 4트랙 표 + 일정 카드 + 제출물 strip.

## Slide 8
CLOSING · 회의 전 / 회의 후
회의 전 5개 준비물 —
안 가져오면 회의가 굴러가지 않는다
오늘 회의는 빌드 가능 상태로 끝내는 게 목표. Owner가 준비물을 못 가져오면 결정이 지연되고, D-2가 D-1.5가 된다.
# | 항목 | Owner | 산출물
1 | Context 문서 후보 PDF 3개 (NCIC · EBSi · 평가원) | 1명 | 노트북에 다운로드
2 | 8문제 후보 PDF 셋 (Q1~Q8) | 1명 | 평가원·교육청 발췌
3 | 현재 코드 4파일 현황 브리핑 | 코드 잘 아는 사람 | 각 1분
4 | Upstage API 키 (UPWAVE-YONSEI redeem) | 1명 | $80 잔액 확인
5 | upstage-mapping.md 사전 읽기 | 전원 | 회의 전 10분
🚀 회의 종료 직후
① 4시간 검증 즉시 시작
T1 · T2 · T3 · T5
② 결과 binary 기록
validation-2026-05-14.md
③ PASS/FAIL 슬랙 공지
fallback 발동 결정
④ 5/15 첫 PR 09:00
⑤ 5/15 21시 리허설
Deepen × Upstage Hackathon · 2026-05-14 · 박정현 · 남건우 · 남궁현종 · 문형서 · 한원석
Notes: Closing. 좌측 준비물 표 5행 + 우측 회의 직후 액션 카드.